VIDES MINISTRIJAS

ziņojums

par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.07.2006. līdz 31.12.2006.

Satura rādītājs

Ievads	3

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji	4

1.1.	tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 	4

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju	6

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 	7

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju	9

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	10

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā	10

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju	12

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai	13

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju	16

III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	16

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai	16

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai	18

IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos	22

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos	22

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju	41

V Horizontālie jautājumi	42

5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā	42

# Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2006. līdz 31.12.2006.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

# I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

## tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

| Nr.p.k. | Rezultatīvo rādītāju apraksts |
| --- | --- |
|  | Rādītāja nosaukums | Mērvienība | PP noteiktais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100 | No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms | No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100 | Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” |
| 1. | Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni | % | 1 % pieaugums | 2,05 % | 205 | 3,04 | 304 | No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir jau par 304% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts ievērojami mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums). |
| 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” |
| 2. | Nav norādīts PP | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” |
| 3. | Rekultivētas atkritumu izgāztuves | % | 7 % palielinājums | 3,04 % palielinājums | 43,43 | 3,99 % palielinājums | 57,00 | Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 15 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 32 ha. Rezultātā ievērojami palielinājās sasniegtā rādītāja apjoms, kurš tiek plānots kopumā lielāks par PP noteikto apjomu. Pārskata periodā galvenokārt noslēdzās to projektu būvniecība, kuri tika NP iekļauti kā vieni no pirmajiem (saskaņoti 17.08.2004. ERAF VK sēdē). |
| 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” |
| 4. | Nav norādīts PP | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.

Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

## 1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1

| Nr.p.k. | Ietekmes rādītāju apraksts |
| --- | --- |
|  | Rādītāja nosaukums | Mērvienība | PP noteiktais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100 | No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms | No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100 | Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” |
| 1. | Nav norādīts PP | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” |
| 2. | Nav norādīts PP | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 0 |
| 3. | Vides piesārņojuma slodzes samazinājums, rekultivējot izgāztuves | ha | Samazinājums par 75 ha | Samazinājums par 32 ha | 42,67 | Samazinājums par 43 ha | 57,33 | Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 15 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 32 ha. |
| 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” |
| 4. | Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas | % | 20% pieaugums | - | - | - | - | Pārskata periodā tika pabeigti 4 projekti, izveidojot ekotūrisma infrastruktūru 4 NATURA 2000 teritorijās. Ņemot vērā, ka 3 projektos ieviešana noslēdzās 2006. gada decembrī, tūristu skaita izmaiņas plānots uzsākt vērtēt nākamā pārskata perioda beigās. |

## 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji. Papildus norādām, ka nepietiekama finansējuma dēļ nebūs iespējams sasniegt 1.1.6. aktivitātes iznākuma rādītāju - desmit potenciālās NATURA 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru.

Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

# II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

## 2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

| Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi | 1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | 1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai | Termiņš darbības ieviešanai | Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai | Termiņš darbības ieviešanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6. | - | Projekta saņēmēju nepilnīgas zināšanas iepirkumu organizēšanas, projekta progresa pārskatu sagatavošanas un projekta īstenošanas jomā, kas kavē efektīvu struktūrfonda finansējuma apguvi. | 1SI sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) rīko regulārus seminārus projektu saņēmējiem par projektu ieviešanu. | Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. | Pastāvīgi | Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā. | Pastāvīgi |
| 2. | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6. | - | Projektu īstenošanas izmaksu (galvenokārt būvdarbu) sadārdzinājums, kas apdraud atsevišķu projektu ieviešanu. | Projektiem, kuru būvdarbu izmaksu pamatotais sadārdzinājums pēc iepirkuma procedūras veikšanas bija līdz LVL 30 000, papildu finansējums tika piešķirts no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas, savukārt projekti ar lielāku sadārdzinājumu tika iekļauti virssaistībās. Ministru kabinets rīkojumu par virssaistību uzņemšanos apstiprināja 2006. gada 18. decembrī. 1 SI iesniedza ERAF vadības komitejai saskaņot grozījumus visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. | Saskaņot ERAF vadības komitejā iesniegtos grozījumus par virssaistību uzņemšanos visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. | 15.04.2007. | - | - |
| 3 | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6. | - | Ilgstoša atsevišķu projektu dokumentācijas – iesniegto grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA. | 1 SI aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti projektu saņēmēji par progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma sagatavošanu atbilstošā kvalitātē. | - | - | CFLA uzlabot institūcijas iekšējo dokumentācijas apriti un neskaidrību gadījumā konsultēties ar 1 SI. | Regulāri. |

## 2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

Viena no būtiskākajām problēmām, kura ietekmē struktūrfonda finansējuma apguvi visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās, ir būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, veicot iepirkumus projektu ietvaros. Rezultātā projekta reālās izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās un ir apdraudēta projekta ieviešana un mērķa sasniegšana. Lai risinātu radušos situāciju, 1 SI iesniedza Finanšu ministrijā papildu finansējuma pieprasījumu – uzņemties virssaistības, ko Ministru kabinets apstiprināja 2006. gada 18. decembrī. Otra būtiska problēma joprojām ir ilgstoša dokumentācijas aprite - iesniegto projektu grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma izstrāde, pārbaude un apstiprināšana, neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos, kas nosaka struktūrfonda finansējuma apguvi, ilgst vairākus mēnešus.

Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

## 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

| Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | 1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F) | 1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H) | Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai | Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | G | F | H |
| 1. | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6. | - | Sniegt konsultācijas un rīkot seminārus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. | 1SI sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu katram projektu saņēmējam atsevišķi, kam tas bija nepieciešams. | Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu. | - |
| 2. | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6 | - | Pieprasīt papildus finansējumu kā virssaistības projektu īstenošanai. | 2006.gada 21.augustā un papildināto 19.oktobrī Vides ministrija iesniedza Finanšu ministrijai informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. | Ministru kabinetam apstiprināt nepieciešamību uzņemties virssaistības. | Ministru kabinets 2006.gada 18.decembrī izdeva rīkojumu Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004. - 2006. gada plānošanas periodā” un uzdeva 1SI saskaņot rīkojuma pielikumā pievienotos grozījumus. | - |
| 3. | 1.1.1. 1.1.3. | - | Sniegt konsultatīvu atbalstu struktūrfonda finansējuma saņēmējiem dokumentācijas sagatavošanā iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem aizņēmumiem. | 1SI sniedz konsultatīvu atbalstu projektu pieteicējiem dokumentācijas sagatavošanā iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem aizņēmumiem. | - | Panākts kopējs viedoklis ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Projektu pieteikumu vērtēšana pabeigta, projekti un to finansējuma piešķīrumi saskaņoti ERAF VK | - |
| 4. | 1.1.2. | - | Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (CFLA un Finanšu ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu. | Sarakste un sanāksmes par konstatētajiem problēmjautājumiem. Rezultātā projektu iesniegumu vērtēšana ir pabeigta. | Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (CFLA, Finanšu ministriju un Vides ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu. | Panākts kopējs viedoklis ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Projektu iesniegumu vērtēšana pabeigta, projekti un to finansējuma piešķīrumi saskaņoti ERAF VK. | Projektu ieviešana neiekļausies plānotajos laika grafikos, ņemot vērā ilgstošo projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu. |

## 2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

Viena no būtiskākajām problēmām, kura ietekmē struktūrfonda finansējuma apguvi visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās, ir būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, veicot iepirkumus projektu ietvaros. Rezultātā projekta reālās izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās un ir apdraudēta projekta aktivitāšu ieviešana un mērķa sasniegšana. Lai risinātu radušos situāciju, 1 SI iesniedza Finanšu ministrijā pēc tās uzaicinājuma papildu finansējuma pieprasījumu, ko Ministru kabinets apstiprināja 2006. gada 18. decembrī, izdodot rīkojumu Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006. gada plānošanas periodā”, tādejādi uzņemoties virsaistības, lai sasniegtu izvirzītos projektu mērķus. Atrisinoties jautājumam par 1.1.2. aktivitātes atbalsta nosacījumu vienotu izpratni visu ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju vidū, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, tika veikta projektu iesniegumu vērtēšana un 1 SI pieņēma lēmumus par atklāta konkursa projektu iesniegumu apstiprināšanu un noraidīšanu. Apstiprināto un noraidīto projektu saraksti tika saskaņoti ERAF vadības komitejā un 1 SI nekavējoties nosūtīja lēmumus projektu iesniedzējiem un informēja par to 2 SI. Līdz ar to līdz pārskata perioda beigām 1.1.2. aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem tika uzsākta līgumu sagatavošana un parakstīšana par ERAF finansējuma piešķiršanu un projektu ieviešanu.

# III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

## 3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

| Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | 1.1.1. | - | Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts. | Pabeidzot projektu īstenošanu 46 apdzīvotajās vietās, kas ir apmēram puse no plānotā, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 304 %. | Nav nepieciešami. | - | - |
| 2. | 1.1.2. | - | PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji. | Projektu pieteikumos ir iekļauti izpildes indikatori, kuru izpilde tiks kontrolēta. | Iespējamie priekšlikumi tiks izskatīti pēc tam, kad būs uzsāka projektu ieviešana. | - | - |
| 3. | 1.1.3. | - | Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts. | Saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto rekultivējamo platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivētas atkritumu izgāztuves aptuveni 90 ha lielā teritorijā. Līdz ar to izpildes indikators tiks pārsniegts par 20%. | Nav nepieciešami. | - | - |
| 4. | 1.1.6. | - | Pēc projekta ieviešanas pabeigšanas nav iespējams spriest par ietekmes rādītāju izmaiņām. | Tūristu skaits infrastruktūras izbūves laikā pat var samazināties, savukārt palielinājumu būs iespējams noteikt tikai noteiktā laika posmā pēc projekta ieviešanas. | Projektu īstenotāju sagatavota informācija par tūrisma iespējām un dabas vērtībām plašsaziņas līdzekļos. | Nākamajā pārskata periodā pēc projekta pabeigšanas. | - |

## 3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1

| Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve) | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | 1.1.1. | - | Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts 28,19% no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma. | ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi. Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu. | Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. | Līdz plānošanas perioda beigām. | Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. |
| 2. | 1.1.2. | - | Finanšu līdzekļu apguve nav uzsākta. | Līdz pārskata perioda beigām nav parakstīti līgumi par projektu ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. | Iespējami īsākā laikā nodrošināt līgumu par ERAF piešķiršanu un projektu ieviešanu parakstīšanu, lai būtu iespējams uzsākt projektu fizisko izpildi. | Līdz 15.02.2007. | Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. |
| 3. | 1.1.3. | - | Pārskata periodā ir saņemtas struktūrfonda finansējuma atmaksas par 166 076.30 LVL. | Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu. | Regulāri precizēt projektu faktiskās izmaksas pēc struktūrfonda finansējuma gala atmaksas. | Līdz plānošanas perioda beigām. | Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. |
| 4. | 1.1.6. | - | Aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums (2 371 963 LVL) ir pilnībā piesaistīts apstiprinātajiem 7 nacionālās programmas projektiem, līdz ar to jauni projekti šajā ES finanšu plānošanas periodā netiek paredzēti. Pārskata periodā ir veiktas starpposmu struktūrfonda atmaksas kopumā par 201 357,35 LVL. | Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu. | - | - | - |
| 5. | 1.1.1. 1.1.3. 1.1.6. | - | Nepieciešams paātrināt struktūrfonda finansējuma atmaksas veikšanu. | Lielākajā daļā gadījumu struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz struktūrfonda finansējuma pieprasījumu projektu ieviešanas laikā, jo auditējamā vērtība tiek sasniegta tikai projekta beigās. Rezultātā no 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma ir neliels (saskaņā ar CFLA sniegto informāciju 1.1.1. aktivitātei – 28.19%, 1.1.3. aktivitātei – 8.34% un 1.1.6. aktivitātei – 8.49%). | Izvērtēt iespēju veikt struktūrfondu atmaksu pirms tiek sasniegta pilna auditējām vērtība. | 01.03.2007. | Finanšu ministrija, Projektu saņēmēji, CFLA |

Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

# IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 1 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā, grozījumi Nr.1 no 03.07.2006 | Kombuļu pagasta padome | 211297 | 152614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 348 | 11713 | 112722 | 0 | 0 | 22544 | 24658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Mētrienas pagasta Mētrienas ciemā, grozījumi Nr.1 no 04.07.2006 | Mētrienas pagasta padomes pašvaldības aģentūra “Mētrienas komunālā saimniecība” | 369646 | 307752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106866 | 0 | 0 | 17811 | 51141 | 123947 | 0 | 0 | 20658 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Zilākalna pagasta Zilākalna ciemā, grozījumi Nr.2 no 06.07.2006 | Zilākalna pagasta padome | 339167 | 212215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 367 | 7525 | 123693 | 0 | 0 | 12369 | 58246 | 84846 | 0 | 0 | 8485 | 39960 |
| 4 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā, grozījumi Nr.2 no 11.07.2006 | Apes pilsētas dome ar lauku teritoriju | 300125 | 247376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71368 | 0 | 0 | 14274 | 34867 | 114163 | 0 | 0 | 22832 | 42621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 5 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Umurgas pagasta Umurgas ciemā, grozījumi Nr.2 no 20.07.2006 | Umurgas pagasta padome | 250519 | 211461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158595 | 0 | 0 | 21146 | 70778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Nautrēnu pagasta Rogovkas un Dekteru ciemos, grozījumi Nr.1 no 20.07.2006 | Nautrēnu pagasta padome | 174291 | 144 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174291 | 0 | 0 | 21732 | 43 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā, grozījumi Nr.3 no 24.07.2006 | Dunalkas pagasta padome | 182632 | 147842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43333 | 0 | 0 | 5778 | 18889 | 67548 | 0 | 0 | 9006 | 38078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā, grozījumi Nr.2 no 27.07.2006 | Dunalkas pagasta padome | 182632 | 147842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43333 | 0 | 0 | 5778 | 18889 | 67548 | 0 | 0 | 9006 | 38078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006 | Sakstagala pagasta padome | 320336 | 256057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14286 | 0 | 0 | 2381 | 25294 | 78480 | 0 | 0 | 13080 | 31267 | 99276 | 0 | 0 | 16546 | 39726 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 10 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006 | Sventes pagasta padome | 204990 | 160537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120402 | 0 | 0 | 24080 | 60508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sesavas pagasta Sesavas un Bērvircavas ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006 | Sesavas pagasta padome | 327185 | 277276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 0 | 0 | 455 | 3458 | 201132 | 0 | 0 | 13408 | 101907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Eglaines pagasta Eglaines un Baltmuižas ciemos, grozījumi Nr.2 no 07.08.2006 | Eglaines pagasta padome | 200790 | 126320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990 | 0 | 0 | 0 | 80818 | 3750 | 0 | 0 | 18948 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.2 no 07.08.2006 | Sausnējas pagasta padome | 164768 | 136557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37761 | 0 | 0 | 6293 | 17166 | 64656 | 0 | 0 | 10776 | 28116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 14 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.2 no 09.08.2006 | Ilūkstes novada dome | 820704 | 678689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20734 | 0 | 0 | 3455 | 29581 | 488282 | 0 | 0 | 81381 | 197271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā, grozījumi Nr.2 no 11.08.2006 | Dvietes pagasta padome | 223483 | 177574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133180 | 0 | 0 | 22196 | 68107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Alsviķu pagasta Alsviķu ciemā, grozījumi Nr.1 no 11.08.2006 | Alsviķu pagasta padome | 72949 | 58385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 5838 | 23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā, grozījumi Nr.2 no 14.08.2006 | Salienas pagasta padome | 266477 | 228247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702 | 0 | 0 | 1140 | 2130 | 161821 | 0 | 0 | 32365 | 41784 | 3661 | 0 | 0 | 732 | 17142 |
| 18 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.2 no 18.08.2006 | Strūžānu pagasta padome | 283015 | 226742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170056 | 0 | 0 | 34011 | 78948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 19 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes ciemos, grozījumi Nr.1 no 23.08.2006 | Kocēnu pagasta padome | 910408 | 764508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362395 | 0 | 0 | 24160 | 192067 | 210985 | 0 | 0 | 14065 | 106736 |
| 20 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagasta Vecates ciemā, grozījumi Nr.2 no 23.08.2006 | Vecates pagasta padome | 130761 | 106814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39571 | 0 | 0 | 10681 | 16929 | 40539 | 0 | 0 | 0 | 23041 |
| 21 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006 | Sakas novada pašvaldības aģentūra "Pāvilostas komunālais uzņēmums" | 564502 | 457595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343195 | 0 | 0 | 68639 | 152668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ezernieku pagasta Ezernieku ciemā, grozījumi Nr.1 no 24.08.2006 | Ezernieku pagasta padome | 246593 | 177724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133292 | 0 | 0 | 22216 | 91085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Kauguru pagasta Kauguru un Mūrmuižas ciemos, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006 | Kauguru pagasta padome | 268310 | 219028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62869 | 0 | 0 | 4191 | 42770 | 101402 | 0 | 0 | 6760 | 50318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 24 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Gaujienas pagasta Gaujienas muižas kompleksā, grozījumi Nr.1 no 25.08.2006 | Gaujienas pagasta padome | 187763 | 151305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113478 | 0 | 0 | 11347 | 62938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Lodes pagasta Lodes ciemā, grozījumi Nr.1 no 04.09.2006 | Lodes pagasta padome | 104200 | 65622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49216 | 0 | 0 | 6561 | 48423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā, grozījumi Nr.3 no 05.09.2006 | Apes pilsētas dome ar lauku teritoriju | 300125 | 247376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71368 | 0 | 0 | 14274 | 34867 | 114163 | 0 | 0 | 22832 | 42621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sēļu pagasta Sēļu ciemā, grozījumi Nr.1 no 05.09.2006 | Sēļu pagasta padome | 134564 | 111767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83825 | 0 | 0 | 11176 | 39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 08.09.2006 | Vilpulkas pagasta padome | 142847 | 116224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87167 | 0 | 0 | 8717 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 29 | 1.1.1. | Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.3 no 11.09.2006 | Elejas pagasta padome | 405688 | 344059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258044 | 0 | 0 | 17203 | 130441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā, grozījumi Nr.1 no 11.09.2006 | Jeru pagasta padome | 357323 | 299563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224672 | 0 | 0 | 22468 | 307675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Irlavas pagasta Irlavas ciemā, grozījumi Nr.2 no 11.09.2006 | Irlavas pagasta padome | 396040 | 326686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185397 | 0 | 0 | 18539 | 95597 | 59616 | 0 | 0 | 5961 | 30930 |
| 32 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas ciemos, grozījumi Nr.1 no 11.09.2006 | Mērdzenes pagasta padome | 235490 | 192519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 9944 | 71628 | 94669 | 0 | 0 | 18934 | 35344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ēveles pagasta Ēveles ciemā, grozījumi Nr.1 no | Ēveles pagasta padome | 238017 | 193272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138232 | 0 | 0 | 24159 | 68905 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 34 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.3 no 25.09.2006 | Strūžānu pagasta padome | 283015 | 226742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170056 | 0 | 0 | 34011 | 78948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā, grozījumi Nr.2 no 26.09.2006 | Sventes pagasta padome | 204990 | 160537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120402 | 0 | 0 | 24080 | 60508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, grozījumi Nr.2 no 02.10.2006. | Skaņkalnes pagasta padome | 193222 | 161010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120825 | 0 | 0 | 16110 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Codes pagasta Jauncodes ciema apdzīvotā vietā Dreņģerkalns, grozījumi Nr.1 no 02.10.2006 | Codes pagasta padome | 390971 | 331331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248498 | 0 | 0 | 16566 | 125907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu pagasta Rencēnu un Lizdēnu ciemos, grozījumi Nr.2 no 03.10.2006 | Rencēnu pagasta padome | 227688 | 189233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83198 | 0 | 0 | 8319 | 44176 | 58726 | 0 | 0 | 5872 | 27397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 39 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā, grozījumi Nr.1 no 05.10.2006 | Ābeļu pagasta padome | 158432 | 105643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79231 | 0 | 0 | 7922 | 71279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.3 no 10.10.2006 | Ilūkstes novada dome | 820704 | 678689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20734 | 0 | 0 | 3455 | 29581 | 488282 | 0 | 205705 | 81381 | 197271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā, grozījumi Nr.2 no 10.10.2006 | Trikātas pagasta padome | 153414 | 122822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393 | 0 | 0 | 719 | 10858 | 86723 | 0 | 0 | 11 563 | 38158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā, grozījumi Nr.1 no 17.10.2006 | Audriņu pagasta padome | 356811 | 242126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181593 | 0 | 5 010 | 30265 | 139943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 43 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Brenguļu pagasta Brenguļu un Cempu ciemos, grozījumi Nr.1 no 17.10.2006. | Brenguļu pagasta padome | 263458 | 218322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 3101 | 369 | 7 357 | 158209 | 0 | 78343 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstīna Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.3 no 20.10.2006 | Sausnējas pagasta padome | 164768 | 136557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37761 | 0 | 0 | 6293 | 17166 | 64656 | 0 | 19815 | 10776 | 8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Sēļu pagasta Sēļu ciemā, grozījumi Nr.2 no 24.10.2006 | Sēļu pagasta padome | 134564 | 111767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 825 | 0 | 0 | 11176 | 39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un Jaunlieģu ciemā, grozījumi Nr.2 no 30.10.2006 | Durbes novada dome | 553325 | 450034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72167 | 0 | 18000 | 12028 | 24966 | 265358 | 0 | 0 | 44226 | 116580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā, grozījumi Nr.2 no 27.10.2006 | Naukšēnu pagasta padome | 408785 | 342692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77405 | 0 | 4417 | 7741 | 37166 | 179613 | 0 | 0 | 17961 | 84482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 48 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Lodes pagasta Lodes ciemā, grozījumi Nr.2 no 01.11.2006 | Lodes pagasta padome | 104200 | 65622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 49216 | 0 | 0 | 6561 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Vietalvas pagasta Vietalvā, Odzienā un Odzienas pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006 | Vietalvas pagasta padome | 350557 | 298165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77237 | 0 | 0 | 12873 | 31 016 | 66363 | 0 | 0 | 11060,5 | 26595 | 80023 | 0 | 0 | 13337,5 | 32053 |
| 50 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006 | Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju dome | 1181203 | 960114 | 720085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49240 | 112864 | 0 | 0 | 3112 | 61459 | 607221 | 0 | 0 | 92899 | 254408 |
| 51 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un Jaunlieģu ciemā, grozījumi Nr.3 no 02.12.2006 | Durbes novada dome | 553325 | 450034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72167 | 0 | 18000 | 12028 | 24966 | 265358 | 0 | 0 | 44226 | 116580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 52 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ramatas pagasta Ramatas un Vērša ciemos, grozījumi Nr.2 no 07.12.2006 | Ramatas pagasta padome | 120958 | 98685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30828 | 0 | 6372 | 5138 | 10830 | 43185 | 0 | 0 | 7197 | 17408 |
| 53 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un Blaumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 24.12.2006 | Viļķenes pagasta padome | 459366 | 391677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127660 | 0 | 55074 | 17021 | 0 | 166097 | 0 | 71 369 | 22145 | 0 |
| 54 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu pagasta Rencēnu un Lizdēnu ciemos, grozījumi Nr.3 no 29.12.2006 | Rencēnu pagasta padome | 227688 | 189233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83198 | 0 | 0 | 8319 | 44176 | 58726 | 0 | 0 | 5872 | 27397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.4 no 21.12.2006 | Ilūkstes novada dome | 820704 | 678689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20734 | 0 | 0 | 3455 | 29581 | 488282 | 0 | 205 705 | 81381 | 197271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 56 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā, grozījumi Nr.2 no 28.12.2006 | Audriņu pagasta padome | 356811 | 242126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181593 | 0 | 5 010 | 30265 | 139943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā, grozījumi Nr.3 no 28.12.2006 | Trikātas pagasta padome | 161677 | 122822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393 | 0 | 0 | 719 | 10858 | 86723 | 0 | 0 | 11563 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, grozījumi Nr.3 no 29.12.2006 | Skaņkalnes pagasta padome | 193491 | 161101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120825 | 0 | 0 | 16110 | 56556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1.1.1. | Ūdenssaimniecības attīstība Valmieras pagasta Valmiermuižas, Vanagu un Viestura laukuma ciemos, grozījumi Nr.2 no 29.12.2006 | Valmieras pagasta padome | 422914 | 347431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63690 | 0 | 0 | 4246 | 32068 | 196883 | 0 | 13 549 | 13125 | 99353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1.1.3. | Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Kauguri" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006. | Ropažu novada dome | 158960 | 158960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11922 | 0 | 3179 | 795 | 0 | 107298 | 0 | 28 613 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 61 | 1.1.3. | Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 12.09.2006. | Valkas pilsētas dome | 240604 | 240604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12030 | 0 | 2407 | 1604 | 0 | 168 422 | 0 | 33 685 | 22 456 | 0 |
| 62 | 1.1.3. | Olaines pagasta atkritumu izgāztuves "Olaine" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 12.09.2006. | Olaines pagasta padome | 461226 | 458601 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 | 343951 | 0 | 22930 | 91720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1.1.3. | Birzgales pagasta atkritumu izgāztuves "Rūķīši" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 29.09.2006. | Birzgales pagasta padome | 24005 | 21642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 138 | 59 | 0 | 15641 | 0 | 3650 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1.1.3. | Liepas pagasta atkritumu izgāztuves "Grīviņi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 06.10.2006. | Liepas pagasta padome | 73689 | 73689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 0 | 773 | 193 | 0 | 52368 | 0 | 13966 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 65 | 1.1.3. | Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Stienūži" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 14.10.2006. | Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome | 319542 | 315887 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 45807 | 0 | 9 161 | 6108 | 0 | 191108 | 0 | 38222 | 25481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1.1.3. | Brīvzemnieku pagasta atkritumu izgāztuves "Ozoli" rekultivācija, grozījumi Nr. 1 no 17.10.2006. | Brīvzemnieku pagasta padome | 30246 | 30246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 102 | 43 | 0 | 22247 | 0 | 5193 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1.1.3. | Madlienas pagasta atkritumu izgāztuves "Kaktiņi" rekultivācija, grozījumi Nr. 1 no 17.10.2006. | Madlienas pagasta padome | 30000 | 25507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 155 | 66 | 0 | 18468 | 4493 | 4309 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1.1.3. | Madlienas pagasta atkritumu izgāztuves "Kaktiņi" rekultivācija, grozījumi Nr. 2 no 17.10.2006. | Madlienas pagasta padome | 30000 | 25507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 155 | 66 | 0 | 18468 | 4493 | 4309 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 69 | 1.1.3. | Blomes pagasta atkritumu izgāztuves "Lapsiņas" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 20.10.2006. | Blomes pagasta padome | 47792 | 44979 | 0 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33734 | 0 | 7872 | 3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1.1.3. | Vidrižu pagasta atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 23.10.2006. | Vidrižu pagasta padome | 66628 | 62203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46652 | 4425 | 12441 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1.1.3. | Siguldas novada atkritumu izgāztuves "Kaļļi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 26.10.2006. | Siguldas novada dome | 32627 | 32627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24469 | 0 | 6527 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1.1.3. | Vilpulkas pagasta atkritumu izgāztuves "Dūči" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 03.11.2006. | Vilpulkas pagasta padome | 27291 | 24821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 18616 | 1811 | 4344 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1.1.3. | Ramatas pagasta atkritumu izgāztuves "Ozoliņi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006. | Ramatas pagasta padome | 25051 | 22607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16955 | 2444 | 2826 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 74 | 1.1.3. | Ādažu novada atkritumu izgāztuves "Utupurvs" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 02.12.2006. | Ādažu novada dome | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 | 0 | 45000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.1.3. | Limbažu pilsētas atkritumu izgāztuves "Limbaži" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 04.12.2006. | Limbažu pilsētas dome | 218648 | 218648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 399 | 0 | 3826 | 1640 | 0 | 147587 | 0 | 34437 | 14759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1.1.3. | Rūjienas pilsētas atkritumu izgāztuves "Rūjiena" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 08.12.2006. | Rūjienas pilsētas dome | 307061 | 307061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 0 | 334 | 223 | 0 | 228623 | 0 | 45725 | 30483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1.1.3. | Meņģeles pagasta atkritumu izgāztuves "Tiesaskalns" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 22.12.2006. | Meņģeles pagasta padome | 45694 | 33770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 7529 | 10977 | 1757 | 753 | 0 | 17798 | 0 | 4153 | 1780 | 0 |
| 78 | 1.1.3. | Kauguru pagasta atkritumu izgāztuves "Jaunzemi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 27.12.2006. | Kauguru pagasta padome | 36460 | 30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23060 | 5714 | 6149 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 79 | 1.1.3. | Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves "Ieviņas" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 28.12.2006. | Krimuldas pagasta padome | 166120 | 164429 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 423 | 1240 | 113 | 28 | 0 | 122899 | 0 | 32773 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1.1.6. | Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne, grozījumi Nr.2 no 12.06.2006. | Gaujas Nacionālā parka administrācija | 1020225 | 1020225 | 1483 | 494 | 0 | 0 | 0 | 62200 | 20734 | 0 | 0 | 0 | 701485 | 233829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1.1.6. | Ekotūrisma infrastruktūras attīstība ĪADT "Ventas ieleja", grozījumi Nr 2, no 07.08.2006. | Kuldīgas pilsētas dome | 163 290 | 163290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28367 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | 94100 | 0 | 0 | 12547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 1.1.6. | Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne, grozījumi Nr.3. no 31.08.2006. | Gaujas Nacionālā parka administrācija | 1020225 | 1020225 | 1483 | 494 | 0 | 0 | 0 | 62200 | 20734 | 0 | 0 | 0 | 172092 | 57 365 | 0 | 0 | 0 | 529393 | 176464 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 83 | 1.1.6. | Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka "Embūtes pauguraine" teritorijā, grozījumi Nr.4, no 03.10.2006. | Dabas aizsardzības pārvalde | 373 560 | 373560 | 4410 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 94852 | 31617 | 0 | 0 | 0 | 180908 | 60 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 1.1.6. | Vides informācijas punkti un nakstmītnes Teiču dabas rezervātā, grozījumi Nr.2, no 10.12.2006. | Teiču dabas rezervāta administrācija | 105 055 | 105055 | 14250 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 34541 | 11 514 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1.1.6. | Ekotūrisma infrastruktūras attīstība Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, grozījumi Nr.2, no 15.12.2006. | Teiču dabas rezervāta administrācija | 133897 | 133897 | 21975 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 60868 | 20 290 | 0 | 0 | 0 | 17579 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1.1.6. | Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā, grozījumi Nr.4. no 21.12.2006. | Ķemeru nacionālā parka administrācija | 633957 | 633957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173748 | 57 917 | 0 | 0 | 0 | 301719 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Projekta nosaukums | Struktūrfonda finansējuma saņēmējs | Projekta kopējās izmaksas, LVL | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | 2004. gads | 2005. gads | 2006. gads | 2007. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL | Struktūrfondi, LVL | Nacionālais finansējums, LVL |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |  | Valsts budžets | Pašvaldību budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Cits finansējums |
| 87 | 1.1.6. | Dabas izglītības centrs, grozījumi Nr.3, no 28.12.2006. | Gaujas nacionālā parka administrācija | 732631 | 732631 | 1335 | 445 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 41 333 | 0 | 0 | 0 | 418138 | 139380 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 15335298 | 13635289 | 765021 | 22740 | 0 | 0 | 0 | 1346857 | 208767 | 61454 | 93567 | 399070 | 7216509 | 641667 | 918033 | 711884 | 1673814 | 1618139 | 178464 | 109207 | 146477 | 303869 |

## 4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 59 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, veikti grozījumi projektu budžetu tāmēs (būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ), precizētas auditējamās vērtības. Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 20 grozījumi, kuros galvenokārt tika precizētas auditējamās vērtības – rekultivētā platība saskaņā ar akceptēto būvprojektu, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros. Vairākiem projektiem tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš. Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 8 līgumu grozījumi, kuros tika precizētas auditējamās vērtības, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī veikti citi grozījumi atbilstoši projekta ieviešanas gaitai.

Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

# V Horizontālie jautājumi1

## 5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

| Nr.p.k. | Horizontālais jautājums | Veiktā darbība |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1. | Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana | Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu. Piemēram, Krāslavas rajona padome, īstenojot projektu „Aleksandrovas speciālās internātskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”, apņēmusies: „Šī projekta īstenošanā abu dzimumu pārstāvjiem garantētas vienlīdzīgas tiesības saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības sektora pakalpojumus”, savukārt Andzeļu pagasta padome, īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Andzeļu pagasta Andzeļu ciemā”, apņēmusies: „Šī projekta īstenošanā tiks nodrošināta dzimuma līdztiesības principa ievērošana. Gan vīriešiem, gan sievietēm tiks nodrošināta vienlīdzīga tiesību un iespēju piemērošana un izmantošana”. |
| 2. | Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana | Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. |
| 3. | Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana | Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu. Lai veiktu projektu vadību, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, t.sk., arī pieslēgums Internetam. Atsevišķos 1.1.1 un 1.1.6. aktivitātes projektos ir iegādāts dators ar programmatūru projekta vadības vienības tehniskajam nodrošinājumam. 1.1.6. aktivitātes projekta „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā” ietvaros ir izveidota digitāla 3D Embūtes dabas parka karte M 1:5000. Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā, gan veidojot atsevišķas sadaļas (piem., Gaujas nacionālā parka mājas lapā). Informācija par projektiem ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā, tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. |
| 4. | Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana | Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. Kopumā Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 151 projekts pa plānošanas reģioniem sadalās sekojoši: Rīgas plānošanas reģionā – 39 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 9, 1.1.2. aktivitātes ietvaros – 3, 1.1.3. aktivitātes ietvaros – 25 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti); Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 9 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti); Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 15 un 1.1.2. aktivitātes ietvaros – 1 projekts); Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 36, 1.1.2. aktivitātes ietvaros – 1, 1.1.3. aktivitātes ietvaros – 22 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 1 projekts); Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 20, 1.1.2. aktivitātes ietvaros – 3 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti). Jāatzīmē, ka 1.1.3. aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos. |

Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.