## Slide 1: Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības uzņēmumiem
Praktiskie soļi ISO sertifikācijas sistēmas ieviešanai
Martti Muurinen

## Slide 2
4. Darbības programma
2. Vadības informācijas diena
5. Atbildīgo darbinieku apmācība
7. Vides aspektu identifikācija
8. Vides rīcības
programma
9. VRP
10. Tehnoloģiju un
procesu vadības
pilnveidošana
15.Vides ziņojums
11. Personāla apmācība
1. Projekta plānošana
3. Informācija personālam
6. Iepriekšējais pārskats
13. Auditoru
apmācība
14.Iekšējais audits
12. Iekšējā audita
plāns
Plānošana
Apmācība
Aktivitātes
Symboli:
Vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanas programma

## Slide 3: 1. MODULIS : PROJEKTA PLĀNOŠANA
ABSTRACT:
  Konsultants gatavo pilnveidošanas programmas ieviešanas plānu
Ieguldījums: Darbība: Rezultāts:
Uzņēmums:
Konsultanti:
- speciālisti
Citi:
Mērķa grupa
- vadība
saturs:
- projekta plānošana
Mērķa grupa ir informēta:
- pamatinformācija lēmuma pieņemšanai
Uzņēmums ir gatavs :
- sākt projektu
Ziņojums
- vadība

## Slide 4: 2. MODULIS : UZŅĒMUMA VADĪBAS INFORMĀCIJAS DIENA
ABSTRACT:
  Informācijas dienā vadošais personāls skaidri definē Vides pārvaldības sistēmas (VPS) galvenos elementus un iepazīstina kādi resursi nepieciešami.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- venue
- management
Consultant:
- material
- trainers
Others:
- sample plant
- (authorities)
Target group:
- top management
Content:
- training plan
- content
- environmental
management
- environmental
policy
- excursion to sample
plant
Target group knows how to:
- is aware of the base elements
- is aware of resources needed
Plant is ready to:
- to make a decision to start the project
- environmental policy is ready
Report:
- management

## Slide 5: Vides politika
Dod galvenos principus par to, kā uzņēmumā ņem vērā vides apsvērumus
Parāda kā uzņēmuma vadība ievēro likumdošanu un samazina ietekmi uz vidi
Jābūt saprotamam visam personālam
Jābūt pieejamam katram

## Slide 6: Kas atbildīgs par vidi?
Lai pārliecinātos, vai politika ir ieviesta, nepieciešams skaidri definēt visiem, kuri iesaistīti šajāprocesā, to atbildību
Katram darbiniekam jāsaprot kāpēc šī atbildība uzticēta
Visas atbildības nepieciešams dokumentēt

## Slide 7: 3. MODULIS : PERSONĀLA INFORMĒŠANA
ABSTRACT:
  Vadība informē personālu par projektu un nosaka saistības
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- management
Consultant:
- material
Others:
- interpreter
Target group:
- plant personnel
Content:
- distributing information to personnel
Content:
- project goal
- project schedule
Target group knows how to:
- is aware and knows why project is ongoing
Plant is ready to:
- the management has the commitment (ISO 14001 and EMAS requirement)
Report:

## Slide 8: 4. MODULIS : DARBĪBAS PLĀNS
ABSTRACT:
  Apspriedē formulē projekta plānu. Plāns ietver laika grafiku un visus iespējamos resursus.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- management
- key persons
Consultant:
- specialist
Others:
Target group:
- management
Content:
- draft project plan
- workshop
- final project plan
Target group knows how to:
- allocate resources for executing the project
Plant is ready to:
- execute the project according to the plan
Report:
- management

## Slide 9: 5. MODULIS : ATBILDĪGO PERSONU APMĀCĪBA
ABSTRACT:
  Apmācība fokusējas uz VPS - Vides pārvaldības sistēmu un praktiskām metodēm, lai to pilnveidotu.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- venue
- key persons
Consultant:
- material
- trainers
Others:
- interpreter
- local consultant(s)
Target group:
- key persons
Content:
- training plan (consultant)
- training
- content
- ISO 14001/ISO 9000
- environmental aspects
- target setting and
measurement of the
performance
Target group knows how to:
- is aware of the base elements of an EMS (Environmental Management System)
- can identify significant environmental aspects
- can be a subproject leader at the plant
Plant is ready to:
- to start the EMS (Environmental Management System)improvement project (ISO 14001/EMAS)
Report:
- management, key persons

## Slide 10: 4.4.2 Apmācība, apziņa un kompetence
Organizatoriskie pasākumi ietver apmācību nepieciešamību;
Procedūra, kuras rezultātā darbinieki neatkarīgi no to funkcijām un līmeņa apzinas par:
  vai ir saskaņa ar vides politiku,
  nozīmīgām ietekmēm uz vidi, kuras aktuālas darbā,
  atbildību sadali,
Personālam jābūt kompetentam;

## Slide 11: 4.4.5 Dokumentu kontrole
Organizatoriskie pasākumi nodrošina procedūru, saskaņā ar ko:
  dokumentiem jābūt fiksētiem,
  dokumenti periodiski jāpārskata, ja nepieciešams, jākoriģē un jāapstiprina,
  nepieciešamiem dokumentiem jāatrodas uz vietas,
  novecojošie dokumenti jāizņem,
  tos novecojošos dokumentus, kurus nepieciešams saglabāt, vajag identificēt.
Dokumentācjai jābūt salasāmai, datētai, (norādot pārbaudes laiku) un viegli identificējamai, uzturētai labā kārtībā.

## Slide 12: 6. MODULIS : IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATS
ABSTRACT:
  Uzņēmumā veiktās aktivitātes nepieciešams sistemātiski pārskatīt iepriekšējā novērtējumā. Tādā veidā dažādi uzlabojumu pasākumi tiks optimāli izpildīti.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- management
- key persons
Consultant:
- specialists
Others:
- interpreter
- local consultant
Target group:
- the whole plant according to the program
Content:
- review plan
- initial material review
- summary and analysis
- analysis versus local legal requirement
- analysis versus ISO 14001/EMAS
Target group knows how to:
- a SWOT of the plant
- immediate improvement needs
- activities versus legal requirements
Plant is ready to:
- initial review (EMAS requirement)
Report:
- management, key persons

## Slide 13: EmsTest

## Slide 14: 7. MODULIS : VIDES ASPEKTU IDENTIFIKĀCIJA
ABSTRACT:
  Vides aspektu identifikācijas procesā nepieciešams veikt produkta aprites cikla analīzi. Bez tam jāņem vērā svarīgākie aspekti.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- key persons from different levels of the organisation
Consultant:
- specialists
Others:
- interpreter
- local consultant
Target group:
- the whole organisation (according to the plant)
Content:
- planning
- workshop briefing
- sub workshops
- analysis of significancy
- summary
Target group knows how to:
- can identify environmental aspects an evaluate the significancy
Plant is ready to:
- the significant environmental aspects have been identified (ISO 14001/EMAS requirement)
Report:
- management, key persons

## Slide 15: Vides aspektu identifikācija
Identifikācijas process un ietekmju analīze jāveic sekojoši:
  Izvēlies novērtējamo darbību, procesu vai pakalpojumu,
  Identificē šo novērtējamo darbību vai produkta vides aspektus,
  Iespēju robežās analizē visus vides aspektus . Jāvērtē arī potenciālās ietekmes, t.sk. pozitīvās un negatīvās ietekmes.

## Slide 16: ISO 14001 - Vides aspekti - pamatstruktūra
Darbība, kura var būt saistīta ar vidi
Vides
aspekts
-
- -100-250
-
- vides politika
- likumdošanas prasības
- sabiedrības viedoklis
- apstākļi
- apkaime
- Agenda 21
- vides Audita rezultāti
- vides problēmas
Ievērojams vides aspekts
- -5 - 15
Vides
mērķi
-
Vides programmas=
vides projekti
Vides rīcības vērtējums
Darbība, kurai var būt ievērojama ietekme uz vidi

## Slide 17: Vides aspektu identifikācija
Identifiācijas process ir sistemātiski izmantojams līdzeklis, lai identificētu procesu un produkta uzlabošanas pasākumus
Identificēto vides aspektu saraksts nepārtraukti jāatjauno (vismaz reizi gadā)
Identifikācijas process un identificēto vides aspektu saraksts ir arī labs līdzeklis apmācībai.

## Slide 18: Vides aspektu identifikācija
Legāli un nelegāli ūdeņu izmeši
cietie atkritumi
šķidrie un cietie bīstamie atkritumi
pazemes ūdens un augsnes piesārņojums
ūdens, augsnes, enerģijas un citu dabas resursu patēriņš
Identifikācijas procesam jāietver:

## Slide 19: Vides aspektu identifikācija
Procesa realizācija
Var būt realizēts strādājot mazās darba grupās
  Vides aspektus identificē:
    Parastās situācijās
    Avārijas un nenormālās situācijās
  Nozīmīgie aspekti ir jāidentificē:
  Ietver procesu, servisa visas jomas

## Slide 20: Process ietver:
Darbības attiecībā uz produktu un pakalpojumu var identificēt, kā:
  darbība 1, darbība 2, produkts 1, pakalpojums 1 utt.
Karu procesu var iedalīt sekojoši:
  izejmateriālu iegāde
  iepriekšējā apstrāde
  procesa 1. fāze
  procesa 2. fāze
  pēcapstrāde
  iepakojums un transports

## Slide 21: 8. MODULIS : VIDES PROGRAMMA
ABSTRACT:
  Konsultants sagatavo iepriekšējo programmu. To var modificēt apspriedes laikā. Tā rezultātā izveido Vides programmu un Vides rīcības plānu.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- key persons
- modules 5, 6 and 7
Consultant:
- supportative material
- trainers
Others:
- interpreter
- local consultant
Target group:
- key persons
Content:
- draft programme (consultant)
- workshop at the plant
- summary
Target group knows how to:
- can prepare and update an environmental programme
Plant is ready to:
- environmental programme
- ISO 14000/EMAS-requirement
Report:
- management, key persons

## Slide 22: Programma ietver:
Darbības etapi, laika grafiki, resursi un atbildību sadalījums - lai sasniegtu nospraustos mērķus.
Programmas var ietvert līdzekļus, kā piem. dokumentētās darbības, procedūras, darbinieku apmācību un plānošanu.

## Slide 23: 9. MODULIS: VRP (Vides rīcības plāns)
ABSTRACT:
  VRP (Vides rīcības plāns) ir plāns, kurš demonstrē, kā uzņēmums var sasniegt nepieciešamās prasības.
  Tas var attiekties uz laiku 5-10 gadi.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- modules 6, 7 and 8
- representative of the management
- selected key persons
Consultant:
- specialist
Others:
- interpreter
Target group:
- management
- key persons
Content:
- analyse of modules 6 and 8 (consultant)
- draft EAP (Environmental Action Plan)
- workshop at the plant
- summary
Target group knows how to:
- is aware of the technical and operational improvement possibilities
Plant is ready to:
- a plan how the plant can improve its environmental performance by the time (if needed)
Report:
- management, key persons

## Slide 24: 10. MODULIS : TEHNOLOĢISKIE PASĀKUMI
ABSTRACT:
  Ietver tehnoloģiju pārnesi.
  Šie pasākumi balstās uz informāciju, kura dota 6. modulī - Iepriekšējais pārskats un 7. modulī - Vides aspektu identifikācija..
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- key persons
- representative of the management
Consultant:
- trainer
Others:
- interpreter
- finnish technical experts
Target group:
- technical key persons
Content:
- technical key persons will visit the similar plants in Finland and vice versa
- workshops
- also operational improvements will be screened
Target group knows how to:
- technological and operational possibilities for improvement
Plant is ready to:
- to optimise the economical resources in environmental performance improvement
Report:
- management, key persons

## Slide 25: 11. MODULIS : PERSONĀLA APMĀCĪBA
ABSTRACT:
  Visam uzņēmuma personālam ir jāapzinās izmešu ietekmes, kā arī viņu iespējas tās samazināt;
  Jābūt lietas kursā par uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- venue
- internal trainers
Consultant:
- material
- trainers
Others:
- local consultant
- interpreter
Target group:
- the whole personnel
Content:
- training plan
- n times training
Content
- the environmental
aspects and
possibilities to
influence to these
- continual
improvement
Target group knows how to:
- is aware of the emission of the plant
- is aware of the own possibilities to influence
- is aware of the objectives and targets of the plant
Plant is ready to:
- the whole personnel is trained (ISO 14001/EMAS-requirement)
Report:
- management, key persons

## Slide 26: 12. MODULIS : IEKŠĒJĀ AUDITA PLĀNS
ABSTRACT:
  Iekšējā audita plāns pilnībā ietver visu uzņēmumu. Šo plānu izmanto un regulāri papildina uzņēmuma iekšējā audita vadītājs.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- management
- internal auditors
Consultant:
- audit specialist
Others:
(- local consultant)
Target group:
- internal audit group
- management
Content:
- a workshop of planning an audit
- it will be approvable by the management
Target group knows how to:
- can prepare an internal audit plan and its contents
Plant is ready to:
- to execute internal audits (ISO 14001/EMAS-requirement)
Report:
- management, internal auditors

## Slide 27: Ko tas nozīmē un kurš ir iesaistīts?
Audits ir fundamentāls vadības līdzeklis, lai uzturētu un pilnveidotu pārvaldības sistēmu
Organizācijas ir iespējamie pasūtītāji attiecībā uz ISO 9001 vai ISO 14001
Gan ISO 9001, kā arī ISO 14001 apmierina daudzas būtiskas stratēģiskas un uzņēmējdarbības prasības attiecībā uz rūpniecības un marketinga sfēru

## Slide 28: 13. MODULIS : IEKŠĒJĀ AUDITA AUDITORU APMĀCĪBA
ABSTRACT:
  Audita apmācībā nākamie iekšējie auditori ir jāiepazīstina ar audita pamatmetodēm un iespējām.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- venue
- internal auditors
Consultant:
- material
- trainers
Others:
- local consultant
- interpreter
Target group:
- internal auditors
Content:
- training plan
- training workshop
Content
- theory of auditing
- audit exercise
Target group knows how to:
- is aware of the auditing method
- can prepare an audit plan and executes internal audits
Plant is ready to:
- audit group
Report:
- management

## Slide 29: Audita veidi
1. Audita veids
  - iekšējais audits uzņēmuma iekšienē
2. Audita veids
  - ārējais audits uzņēmumam ar apakškontraktoru
  - ārējais audits ar jūsu uzņēmuma klientu
3. Audita veids
  - reģistrēšanas audits ar sertificētu organizāciju

## Slide 30: 14. MODULIS : IEKŠĒJAIS AUDITS
ABSTRACT:
  Iekšējais audits sistemātiski ietver visas uzņēmuma darbības. Auditā izstrādātie secinājumi ir jāsalīdzina ar uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem.
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- audit group
Consultant:
- trainer
Others:
- interpreter
- local consultant
Target group:
- the whole plant
Content:
- program
- internal audit
- analysis
- summary
Target group knows how to:
- can execute internal audits
- the personnel is aware why internal audits are carried out
Plant is ready to:
- environmental aspects are included in the management program
- 1st Internal audit is carried out (ISO 14001/EMAS-requirement)
Report:
- management

## Slide 31: Audit process:

## Slide 32: 15. MODULIS :VIDES ZIŅOJUMS
ABSTRACT:
  Audita vides ziņojums ir līdzeklis lai sniegtu kompaktu informāciju par dažādiem vides aspektiem attiecībā uz pašu VPS (Vides pārvaldības sistēmu) un pārvaldei nepieciešamo pamatinformāciju
INPUT: ACTION: OUTPUT:
Plant:
- management
- key persons
Consultant:
- specialist
Others:
Target group:
- management
- key persons
Content:
- workshop where a base report is drafted
- key persons will collect the necessary data
- a management audit
Target group knows how to:
- prepare a yearly summary of operations and EMS (Environmental Management System)
Plant is ready to:
- the management can compare the operations with the environmental policy
Report:
- managements